Информация

«О плане мероприятий по организации дорожной деятельности и благоустройства территории города Куртамыша в 2016 году»

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В бюджете города Куртамыша на 2016 год на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 4 030 000 руб. В связи с чем, в рамках запланированных в городском бюджете средств, Администрацией г. Куртамыша:

- 16.12.2015 года, по результатам проведённого запроса котировок, с ИП Бояринцев Сергей Борисович заключён муниципальный контракт № 19 на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в г. Куртамыше. Стоимость работ по данному контракту составляет 198 000 руб. Срок выполнения работ: с 16 декабря 2015 по 31 октября 2016 года.

- в феврале 2016 года, по результатам проведённого запроса котировок, с Куртамышским филиалом ФГБУ «Управление Курганмелиоводхоз» будет заключён муниципальный контракт на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Куртамыше. В соответствии с указанным контрактом, по заявкам Администрации города Куртамыша, осуществляется патрульная снегоочистка, расчистка от снежных заносов грунтовых дорог общего пользования местного значения в г. Куртамыше. Стоимость работ по данному контракту составляет 144 000 руб. Срок выполнения работ: с февраля 2016 по 31 декабря 2016 года.

- в феврале 2016 года, по результатам проведённого запроса котировок, с индивидуальным предпринимателем Черепановым Сергеем Анатольевичем будет заключён муниципальный контракт на выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Куртамыше. В соответствии с указанным контрактом, по заявкам Администрации города Куртамыша, осуществляется патрульная снегоочистка, расчистка от снежных заносов грунтовых дорог общего пользования местного значения в г. Куртамыше. Стоимость работ по данному контракту составляет 144 000 руб. Срок выполнения работ: с февраля 2016 по 31 декабря 2016 года.

В январе-феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по патрульной снегоочистке, расчистке от снежных заносов дорог, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств в г. Куртамыше. Стоимость работ составляет 144 000 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2016 года.

В феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ автогрейдером. Стоимость работ составляет 569 750 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2016 года.

В феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Куртамыше (предлагаемые работы по обработке пескосоляной  смесью проезжих частей улиц в городе Куртамыше). Стоимость работ составляет 302 000,00 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2016 года.

В марте 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих в черте г. Куртамыш.

В марте 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах, проходящих в черте г. Куртамыш Курганской области, и её содержанию в течение гарантийного срока.

Планируется, за счёт субсидии из дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнение работ по проведению ремонта автодорог с твердым покрытием по решениям суда – пер. Плоский и ул. Пролетарская. Подготовлена проектно-сметная документация на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений для детей, стоимость проектно-сметной документации по четырем объектам составила 200 000 руб. За счет указанных субсидий планируется обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений для детей:

- школа искусств, детский сад №8 - стоимость проекта  1 731 040 руб.

- Куртамышская СОШ №2 (перекресток пр. Конституции – Югова) – стоимость проекта 2 164 530 руб.

- Куртамышская СОШ №1 (детский сад №4) – стоимость проекта 962 830 руб.

В бюджете города Куртамыша на 2016 год на содержание кладбища, организацию учета захоронения запланировано 400 000 руб., на озеленение территории г. Куртамыша 10 000 руб.

В бюджете города Куртамыша на 2016 год по статье «Благоустройство» запланировано 6 372 000 руб.

В том числе:

- уличное освещение 2 347 000 руб., из них: плата за электроэнергию – 2 147 000 руб.,

- вывоз твёрдых бытовых отходов – 500 000 руб.;

- обслуживание  общественных  колодцев, предназначенных для питьевых целей 208222,74 руб.

- проведение текущего ремонта памятников,

- прочие работы по благоустройству улиц города – 3 315 000 руб.

В феврале 2016 года, по результатам проведённого запроса котировок, с ООО «Ритуал» будет заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию места захоронения (городского кладбища) в городе Куртамыше Курганской области.  Стоимость работ по данному контракту составляет 146315,95 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 декабря 2016 года.

- 23.12.2015 года, по результатам проведённого электронного аукциона, с ООО «Благоустройство» заключен муниципальный контракт  № 32-ЭА на выполнение работ по благоустройству территории в г. Куртамыше.  Стоимость работ по данному контракту составляет 259 000 руб. Срок выполнения работ: с 23 декабря 2015 года по 31 октября 2016 года;

- в феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по вывозу сухого мусора (ТБО) с улиц города Куртамыша.  Стоимость работ по данному контракту составит 279244,00 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 декабря 2016 года.

- в феврале 2016 года, по результатам проведённого электронного аукциона, с ООО «Благоустройство» будет заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений в г. Куртамыше.  Стоимость работ по данному контракту составляет 136 500 руб. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 31 декабря 2016 года.

В феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в городе Куртамыше. Стоимость работ составляет 149 939 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.12.2016 г.

В феврале 2016 г. планируется проведение электронного аукциона на оказание услуг по обслуживанию общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, расположенных в границах  города Куртамыша. Стоимость работ составляет 208222,74 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.12.2016 г.

В феврале 2016 г. планируется заключение контракта по результатам электронного аукциона на оказание транспортных услуг по перевозке грузов грузовым автомобилем грузоподъёмностью не менее 3,5 т. Стоимость работ составляет 299 250 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.12.2016 г.

В феврале 2016 г. планируется заключение контракта по результатам электронного аукциона на оказание услуг по уборке территории города Куртамыша с использованием специализированной техники (трактор МТЗ с навесным оборудованием КУН и бульдозерным отвалом). Стоимость работ составляет 250 000 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.12.2016 г.

Заместитель Главы города Куртамыша					С.Ю. Глебов

Приложение к решению Куртамышской

городской Думы от 28 января 2016 г.№ 3

«О плане мероприятий по организации дорожной деятельности и

благоустройства территории города Куртамыша в 2016 году»

##### ПЛАН

мероприятий по организации дорожной деятельности и благоустройства территории города Куртамыша на  2016г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация дорожной деятельности в границах города Куртамыша |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | Январь-апрель; ноябрь - декабрь | Глебов С.Ю. |
| 1.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования от снега |  |  |
| 1.2 | Рассыпка противогололёдного материала на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |
| 2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | Май - октябрь | Глебов С.Ю. |
| 2.1 | Грейдерование грунтовых автомобильных дорог общего пользования |  |  |
|  | Ямочный ремонт проезжих частей автомобильных дорог общего пользования с улучшенным покрытием |  |  |
| 3 | Установка дорожных знаков | Май - октябрь | Глебов С.Ю. |
| Благоустройство территории города Куртамыша |
| 4 | Содержание уличного освещения, в том числе: |  |  |
| 4.1 | Оплата за потребляемую электроэнергию | В течение года | Барковская И.В. |
| 4.2 | Обслуживание системы уличного освещения |  | Глебов С.Ю. |
| 4.3 | Приобретение материалов |  | Менщикова М.А. |
| 5 | Содержание кладбища, в том числе: |  |  |
| 5.1 | Организация учёта захоронений | В течение года | Менщикова М.А., Панова О.В., Мездрин С.П. (по согласованию |
| 5.2 | Благоустройство территории кладбища |  |  |
| 5.3 | Организация субботника на городском кладбище | Апрель | Глебов С.Ю. |
| 6 | Охрана городских лесов от пожаров | Апрель - ноябрь | Присяжных В.А. (по согласованию) |
| 7 | Организация работы «Отряда мэра» | Март - октябрь | Глебов С.Ю. |
| 8 | Обслуживание общественных колодцев, предназначенных для питьевых целей, в том числе | В течение года | Мездрин С.П. (по согласованию) |
| 8.1 | Заключение договора лабораторных исследований качества воды | февраль | Мездрин С.П. (по согласованию) |
| 8.2 | Взятие проб воды и доставка в лабораторию | В течение года | Мездрин С.П. (по согласованию) |
| 8.3 | Откачка воды после очистки, хлорирование | По мере необходимости |  |
| 9 | Содержание городской свалки, в том числе | В течение года | Азанов В.А. (по согласованию) |
| 9.1 | Дератизация городской свалки | В течение года | Азанов В.А. (по согласованию) |
| 9.2 | Захоронение твердых бытовых отходов |  |  |
| 10 | Организация места летнего массового отдыха населения (городского пляжа) | Июнь - август | Остроухов В.В. |
| 11 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов с территории города Куртамыша | В течение года | Глебов С.Ю. |
| 12 | Содержание мостовых сооружений | В течение года | Мездрин С.П. (по согласованию) |
| 13 | Проведение ежемесячных совещаний с председателями уличных комитетов по вопросам санитарного состояния города | Апрель - сентябрь | Менщикова М.А. |
| 14 | Проведение собраний граждан по микрорайонам города по вопросам обеспечения пожарной безопасности (эксплуатация отопительных приборов, бытовых электроприборов, подготовка печей к отопительному сезону, хранение и складирование сена на приусадебных участках), использования бытового газа в жилых домах. | До 1 октября 2016 года | Лешуков П.Н. (по согласованию) Пермин Г.В. (по согласованию) |
| 15 | Организация работ по благоустройству города, в том числе: | В течение года | Воронцов С.И. |
| 15.1 | Организация плановой обрезки веток тополей, произрастающих на улицах города. | Апрель - декабрь | Глебов С.Ю. |
| 15.2 | Проведение месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города | Апрель - май | Глебов С.Ю. |
| 15.3 | Проведение городского субботника по очистке территории города | Апрель |  |
| 15.4 | Проведение текущего ремонта памятников: мемориал воинам-землякам, погибшим на фронтах ВОВ; памятник жертвам Гражданской войны; памятник – бюст Н.Д.Томину; памятник В.И.Ленину. | Май | Глебов С.Ю. |
| 15.5 | Организация посадки деревьев, кустарников, цветов в городе | Май | Менщикова М.А. |
| 15.6 | Организация ликвидации выявленных несанкционированных свалок. | До 1 октября 2016 года | Глебов С.Ю. |
| 15.7 | Работа с населением города по разъяснению правил благоустройства города, содержания собак | В течение года | Председатели уличных комитетов (по согласованию), депутаты городской Думы (по согласованию) |
| 15.8 | Прочие работы по благоустройству улиц города | В течение года | Глебов С.Ю. |