**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН**

**ГОРОД КУРТАМЫШ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 декабря 2017 года № 210

г. Куртамыш

**Об утверждении муниципальной  программы города Куртамыша «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Куртамыша от 30 августа 2012 года №140  «О муниципальных программах города Куртамыша», руководствуясь статьями 35,44 Устава муниципального образования город Куртамыша, Администрация города Куртамыша

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу города Куртамыша «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «город Куртамыш: официально» и разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Куртамыша Глебова С.Ю.

 Глава города Куртамыша С.И. Воронцов

Глебов С.Ю.

20662

Разослано по списку (см. на обороте)

УКАЗАТЕЛЬ – РАССЫЛКИ

к постановлению Администрации города Куртамыша

Об утверждении муниципальной  программы города Куртамыша «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы»

Разослано:

1. В дело - 1

2. В прокуратуру - 1

3. В печать - 1

ИТОГО: 3

Глебов С.Ю.

20662

14.12.2017г.

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:

Заместитель Главы города Куртамыша С.Ю. Глебов

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Управляющий делами Администрации

города Куртамыша Г.А. Губарева

Помощник Главы города по

финансовым вопросам И.В. Барковская

Главный специалист Т.Б. Кунцевич

Ведущий специалист Л.И. Поворознюк

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению  Администрации города Куртамыша  от 14.12.2017 г. № 210  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы» |

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы»**

**Раздел I. П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Администрация города Куртамыша |
| Участники Программы | Администрация Куртамышского района (по согласованию), Общественные объединения и организации (по согласованию) |
| Цели Программы | Комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства; повышение уровня доступности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения, повышением качества жизни на территории города Куртамыша.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства города. |
| Задачи Программы | Оценка физического состояния всех дворовых территорий общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Куртамыша.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города Куртамыша.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов(ед.),  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%).  Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (ед.).  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)  Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований  Программы | Общий объем финансирования программы составит 22471,705 тыс. рублей\*, в том числе:  20530,26 тыс. рублей\* - за счет средств федерального бюджета;  1785,24 тыс. рублей\* - за счет средств бюджета Курганской области;  156,205 тыс. рублей\* - за счет средств бюджета города Куртамыша;  \* - средства носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | Повышение уровня благоустройства территории города Куртамыша; благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

**Раздел II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

В городе Куртамыше 68 многоквартирных жилых дома и столько же дворов, а так же 10 объектов часто посещаемых территорий общего пользования (тротуары, площадь, подъездные пути к МКД, памятники, стоянки, остановочные павильоны). Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в городских условиях является благоустройство территорий.

Благоустройство городских территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечения безопасных условий проживания граждан, поддерживание и улучшение санитарного, и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных). В существующем жилищном фонде на территории города объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормам Градостроительного и Жилищного кодексов российской Федерации:

-недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

-асфальтовое покрытие дворовых проездов, внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

-в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

-во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- детское игровое и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и не соответствуют современным требованием безопасности, а во многих дворах пришло в негодность и утилизировано;

- во многих дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Состояние часто посещаемых общественных территорий (тротуары, площадь, подъездные пути к МКД, памятники, стоянки, остановочные павильоны):

- неудовлетворительное состояние тротуаров или отсутствие тротуаров;

- неудовлетворительное состояния асфальтобетонного покрытия площади и отсутствие системы отвода воды;

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к памятникам;

- отсутствие автомобильных стоянок вблизи часто посещаемых учреждений;

- неудовлетворительное состояние или отсутствие остановочных павильонов.

Благоустройство дворовых территорий и часто посещаемых территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц города. Без благоустройства дворов и часто посещаемых территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей города Куртамыша, дальнейшее экономическое развитие города.

На сегодняшний день на дворовых территориях и часто посещаемых территориях общего пользования, включенных в муниципальную Программу по формированию комфортной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового, спортивного оборудования и досугового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, часто посещаемых территорий общего пользования, обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению социальных, экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в обществе.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий и создать условия для комфортного проживания граждан.

**Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

Повышение уровня благоустройства городских территорий, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития города Куртамыша.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Правительство Курганской области 14 марта внесло изменения в государственную программу Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы, добавив новую подпрограмму – «Формирование комфортной городской среды в Курганской области на 2017 год». Главная цель – повышение уровня благоустройства муниципальных образований: приведение в порядок дворовых территорий многоквартирных домов, спортивных объектов, территорий возле памятников, городских площадей и других территорий общего пользования муниципальных образований.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан. Программа также направлена на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы».

**Раздел IV. Цели и задачи Программы**

Главной целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий города Куртамыша, повышением качества жизни на территории города, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- оценка физического состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Куртамыша;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города Куртамыша;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и территорий общего пользования.

Достижение целей и задач планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**Раздел V. Сроки реализации Программы**

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2022 годы.

**Раздел VI. Краткое описание Программы**

В рамках программы запланировано благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства города Куртамыша, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального перечня работ, определяются по результатам инвентаризации.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы (далее — муниципальные программы) определяется органами местного самоуправления с учетом результатов проведения инвентаризации дворовых территорий и критериев отбора дворовых территорий, утверждаемых Администрацией города Куртамыша, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий. Заявления заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в рамках разработки муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2017 год, включаются в муниципальную программу в порядке первой очереди. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу устанавливаются нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные документы предоставляются в Администрацию города Куртамыша.

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении дворовых территорий в муниципальную программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий за счет заинтересованных лиц.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

выполнение работ по озеленению;

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

иные виды работ.

А так же в рамках программы запланировано благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства города, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр. от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей города Куртамыша. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации. Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки общественных обсуждений о включении общественных территорий в муниципальные программы устанавливается нормативно-правовым актом администрации города Куртамыша.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

благоустройство набережной;

благоустройство места для купания (пляжа);

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

устройство (реконструкция) детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство кладбища;

благоустройство территории вокруг памятника;

установка памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

обустройство родников;

очистка водоемов;

благоустройство городских площадей;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство пустырей;

благоустройство иных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном образовании город Куртамыш, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

Обязательное привлечения представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории года Куртамыша.

**Раздел VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Первым этапом реализации Программы является проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанную с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 6 апреля 2017 года №  691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

В результате реализации мероприятий Программы на каждой дворовой территории планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству с 2018 по 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые Администрацией города Куртамыша мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации с 2018 по 2022 годы, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды с 2018 по 2022 годы, утвержденным Постановление Администрации города Куртамыша в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы». приведен в приложении 3.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении 4 к муниципальной программе.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Куртамыша. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города, обеспечит комплексный подход к вопросам благоустройства.

**Раздел VIII. Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Администрации города Куртамыша действующим законодательством.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Подготовка и утверждение проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация города Куртамыша | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Готовые проекты |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Собственники МКД | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Готовые проекты |
| Размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы» | Администрация города Куртамыша | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018-2022 годы» |
| Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы | Организации по стройконтролю, Администрация города Куртамыша | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |
| Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Организации по стройконтролю, Администрация города Куртамыша | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |

Для реализации перечня мероприятий в городе Куртамыше принимаются (вносятся изменения) в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы».

Разработка (внесение изменений) в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы» осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Администрации города Куртамыша о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования (внесения изменений).

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности в Администрацию Куртамышского района о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Механизм реализации мероприятий Программы и контроль хода ее реализации приведен в Приложении 1 к Программе.

**Раздел IX. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы приведены в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования индикатора** | **Единицы измерения** | **Значения показателей** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | % | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий нуждающихся в благоустройстве | Ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области городскому бюджету на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 – 2022 годы» также используются показатели результативности Программы, приведенные в Приложении 2 к Программе.

**Раздел X. Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы**

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; формирование реализованных практик благоустройства на территории города Куртамыша; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий муниципального образования города Куртамыша.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств городского бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | | | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Задачи: оценка физического состояния всех дворовых территорий общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Куртамыша; благоустройство всех дворовых территорий, многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве в городе Куртамыше; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории города; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и территорий общего пользования. | | | | | | | | | |
| Реализация проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в муниципальном образовании города Куртамыша. | Администрация города Куртамыша | Федеральный бюджет (по согла–сованию) | 20 530,26 | 4 106,052 | 4 106,052 | 4 106,052 | 4 106,052 | 4 106,052 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов(ед.),  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%).  Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (ед.).  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)  Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной  бюджет | 1 785,24 | 357,048 | 357,048 | 357,048 | 357,048 | 357,048 |
| Бюджет  города Куртамыша | 156,205 | 31,241 | 31,241 | 31,241 | 31,241 | 31,241 |
| Итого | 22 471,705 | 4494,341 | 4494,341 | 4494,341 | 4494,341 | 4494,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Значения целевых индикаторов на 2018 - 2022 годы приведены в разделе IX Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами Администрации города Куртамыша | Г.А. Губарева |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Формирование  комфортной городской среды на территории города  Куртамыша на 2018 **–** 2022 годы**»** |

**Показатели результативности Программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамышана 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события** [**программы**](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **Контрольное событие №1** | Утверждение проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования включенных в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация города Куртамыша | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта |
| **Контрольное событие №2** | Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация города Куртамыша | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта |
| **Контрольное событие №3** | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Администрация города Куртамыша | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля |
| **Контрольное событие №4** | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация города Куртамыша | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 **–** 2022 годы**»** |

**Мероприятия** м**униципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 - 2022 годы»\***

**Благоустройство общественных территорий\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, адрес**  **объекта** | **Виды работ** | **Стоимость работ по ПСД** (на основе проектов)  **Тыс. руб.** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования**  **тыс. руб.** | | | | | **Исполнитель** |
|  | **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Бюджет**  **города**  **Куртамыша** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 |
|  | **Благоустройство общественных территорий в 2018 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Стоянка у ЦД "Юность" по ул. 50 лет ВЛКСМ | Устройство асфальтобетонного покрытия стоянки и подъездного пути | 3146,039 | 31 октября | 2875,479 | | 248,537 | 22,022 | | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Подъезд к Куртамышскому детскому саду №7 по ул. Строителей | Устройство асфальтобетонного покрытия подъездного пути |
| 3 | Остановочные павильоны на пл. Революции и по пр. Ленина (магазин "Рубин") | Установка остановочных павильонов |
| 4 | Посадочные площадки остановочных павильонов по улицам: Правды, Сибирская, 20 Партсъезда, Гоголя, Югова, пр. Конституции, К. Маркса, пр. Ленина, Спортивная, Смирнова, Студенческая, Строителей, 22 Партсъезда, Пригородная | Устройство посадочных площадок остановочных павильонов |
| 5 | Площадь им. В.И. Ленина | Благоустройство площади |
| 6 | Тротуар и аллея по пр. Ленина | Ремонт тротуара и благоустройство аллеи |
|  | **Благоустройство общественных территорий в 2019 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Подъездные пути к домам №3Б, 3В, 3Д по ул. Студенческая | Устройство асфальтобетонного покрытия подъездного пути | 3146,039 | 31 октября | 2875,479 | 248,537 | | | 22,022 | Администрация города Куртамыша |
|  | **Благоустройство общественных территорий в 2020 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Памятник исчезнувшим деревням Куртамышского района по ул. К. Маркса | Благоустройство прилегающей территории | 3146,039 | 31 октября | 2875,479 | 248,537 | | | 22,022 | Администрация города Куртамыша |
|  | **Благоустройство общественных территорий в 2021 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Тротуар по пр. Конституции | Устройство тротуара | 3146,039 | 31 октября | 2875,479 | 248,537 | | | 22,022 | Администрация города Куртамыша |
|  | **Благоустройство общественных территорий в 2022 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Остановочные павильоны и посадочные площадки остановочных павильонов по улицам: Правды, Сибирская, 20 Партсъезда, Гоголя, Югова, пр. Конституции, К. Маркса, пр. Ленина, Спортивная, Смирнова, Студенческая, Строителей, 22 Партсъезда, Пригородная | Устройство посадочных площадок и установка остановочных павильонов | 3146,039 | 31 октября | 2875,479 | 248,537 | | | 22,022 | Администрация города Куртамыша |

\* сведения вносятся с учетом реализации положений, очередность осуществления мероприятий может меняться как по годам так и внутри года

**Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес**  **МКД** | **Виды работ** | **Стоимость работ по ПСД** (на основе проектов)  **тыс. руб.** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования**  **тыс. руб.** | | | | | **Исполнитель** |
| **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Бюджет**  **города**  **Куртамыша** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 |
|  | **Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2018 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Югова 2Б | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора | 1348,302 | 31 октября | 1230,573 | | 108,511 | 9,219 | | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Конституции 18В | Ремонт дворового проезда и подъездного пути, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 3 | Сибирская 24Б | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
|  | **Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2019 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | 22 Партсъезда 11 | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора | 1348,302 | 31 октября | 1230,573 | 108,511 | | | 9,219 | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Б. Революции 1 «б» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 3 | Б. Революции 1«а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 4 | Володарского 30 «в» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 5 | Володарского 30 «д» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 6 | Конституции 18 «б» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 7 | Конституции 20 «а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 8 | Красноармейская 59 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 9 | Ленина 37 «а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 10 | Ленина 12 «а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 11 | Ленина 2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 12 | Ленина 52 | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 13 | Лесная 18 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 14 | Лесная 21 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 15 | Мелиораторов 11 | Установка скамеек и урн для мусора |
|  | **Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2020 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Мелиораторов 7  Мелиораторов 9 | Установка скамеек и урн для мусора | 1348,302 | 31 октября | 1230,573 | 108,511 | | | 9,219 | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Мелиораторов 13 | Установка скамеек и урн для мусора |
| 3 | Мелиораторов 3 | Установка скамеек и урн для мусора |
| 4 | Мелиораторов 5 | Установка скамеек и урн для мусора |
| 5 | Мелиораторов 1 | Установка скамеек и урн для мусора |
| 6 | Мелиораторов 1«а» | Установка скамеек и урн для мусора |
| 7 | Мичурина 47«а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 8 | Овчинникова 16 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 9 | Пригородная 27 «А» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 10 | Пролетарская 6 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 11 | Пролетарская 4 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 12 | Свободы 8 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 13 | Сосновая 10 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 14 | Строителей 10 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 15 | Строителей 12 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
|  | **Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2021 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей 13 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора | 1348,302 | 31 октября | 1230,573 | 108,511 | | | 9,219 | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Строителей 15 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 3 | Строителей 21 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 4 | Строителей 25 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 5 | Строителей 5 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 6 | Строителей 6 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 7 | Строителей 7 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 8 | Строителей 8 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 9 | Строителей 9 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 10 | Строителей 27 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 11 | Студенческая 3 | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 12 | Студенческая д.3 «а» | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 13 | Студенческая д.8 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 14 | Студенческая, 3 Б  Студенческая, 3 Д  Студенческая, 3 В | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 15 | Студенческая, 8А | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
|  | **Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2022 году.** | | | | | | | | | |
| 1 | Томина 1 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора | 1348,302 | 31 октября | 1230,573 | 108,511 | | | 9,219 | Администрация города Куртамыша |
| 2 | Труда 70 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 3 | Труда 61 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 4 | Чехова 32 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 5 | Школьная 11«б» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 6 | Школьная 26 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 7 | Школьная 28 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 8 | Школьная 28 «б» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 9 | Школьная 11«а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 10 | Энергетиков 30 «б» | Установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 11 | Энергетиков 30 «в» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 12 | Югова 15«а» | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |
| 13 | Южная 58 «а»  Южная 60 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн для мусора, освещение двора |

\* сведения вносятся с учетом реализации положений, очередность осуществления мероприятий может меняться по результатам отбора дворовых территорий с учетом результатов инвентаризации и критериев, утверждаемых Администрацией города

**Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес**  **объекта** | **Виды работ** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | | **Исполнитель** |
| 1 | 22 Партсъезда 60 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 2 | пер. Нижний 3 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 3 | Свободы 4 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 4 | 22 Партсъезда 11/5 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 5 | 22 Партсъезда 11/7 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 6 | 22 Партсъезда 24 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 7 | 22 Партсъезда 32 | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 8 | 22 Партсъезда 34 (стро-ся) | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 9 | 22 Партсъезда 26 «а» | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
| 10 | Ленина 10 «а» | Благоустройство объекта | Не позднее 2020 г. | Средства собственников/пользователей | | Собственник/пользователь объекта |
|  | | | |  | Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 **–** 2022 годы**»** | |

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- минимальный перечень работ – установленный муниципальной Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ – установленный муниципальной Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с Постановление Администрации города Куртамыша для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации города Куртамыша.

4. Проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа),

5. В проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории и сметы.

Содержание проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект должен быть подготовлен в виде проектно-сметной документации со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству совместно с представителем Администрации города;

б) разработка проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) согласование проекта благоустройства дворовой территории представителем заинтересованных лиц и представителем Администрации города;

7. Представитель заинтересованных лиц и представитель Администрации города обязаны рассмотреть представленный проект в течение двух рабочих дней (согласовать либо направить мотивированные замечания).

8. Проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Куртамыша на 2018 **–** 2022 годы**»**

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в г. Куртамыше Правил благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Составление графика инвентаризации ИЖД и земельных участков, представленных для их размещения | 1 квартал 2018 г. | Администрация города |
| 2. | Проведение инвентаризации ИЖД и земельных участков Составление инвентарных паспортов | В течение 2018 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) ИЖД и ЗУ о благоустройстве по результатам инвентаризации | В течение 2018 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 4. | Приведение ИЖД и земельных участков в соответствие с правилами благоустройства в соответствии с соглашениями | В течение 2018-2020 гг. | Собственники (пользователи) ИЖД и земельных участков |
| 5. | Контрольные мероприятия по проверке уровня благоустройства ИЖД и земельных участков по результатам выполнения соглашений | Не позднее 01.06.2020 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 6. | Доработка уровня благоустройства по результатам контрольных мероприятий | Не позднее 01.10.2020 г. | Собственники (пользователи) ИЖД и земельных участков |