**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН**

ГОРОД КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

# 

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 августа 2012 г. № 187-р

г. Куртамыш

|  |  |
| --- | --- |
| **О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования в городе Куртамыше Курганской области** |  |

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании статей 35, 44 Устава города Куртамыша, Администрация города Куртамыша

**ОБЯЗЫВАЕТ:**

1. Калинину Наталью Николаевну, ведущего специалиста Администрации города Куртамыша организовать и провести запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования в городе Куртамыше Курганской области.

2. Утвердить котировочную документацию согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Куртамыша в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлогаю на себя.

И.о. Главы города Куртамыша С.И. Воронцов

Калинина Н.Н.

21859

Разослано по списку (см. обор.)

Приложение

к распоряжению Администрации города Куртамыша

от 2 августа 2012 г. № 187-р

«О проведении запроса котировок на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по

ямочному ремонту автомобильной дороги общего

пользования в городе Куртамыше Курганской области

Извещение к запросу котировок цен

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Куртамыше

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты | Администрация города Куртамыша  641430 Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 44  Тел. (35249)2-11-41,  e-mail: kurtadm@rambler.ru |
| 2. Контактное лицо, телефон | Калинина Наталья Николаевна, тел. 8(35249)2-18-59 |
| 3.Источник финансирования заказа | Бюджет города Куртамыша. |
| 4. Форма котировочной заявки | Указана в приложении 1 к извещению. |
| 5.Наименование, характеристика, объем выполняемых работ | Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Куртамыше  согласно техническому заданию (приложение 2 к извещению.) |
| 6.Место выполнения работ | Курганская область, г. Куртамыш |
| 7.Сроки выполнения работ | Со дня заключения контракта по 15 сентября 2012 года |
| 8.Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходов | Цена за выполняемые работы включает затраты на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 9. Максимальная цена контракта | 126136 (сто двадцать шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек. |
| 10.Место, сроки и время подачи котировочных заявок | г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 44, бухгалтерия Администрации города Куртамыша, с 4 августа 2012 года по 9 августа 2012 года в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени. |
| 11.Время окончания срока подачи заявок | 9 августа 2012 года 17 ч. 00 мин. по местному времени |
| 12. Срок и условия оплаты выполнения работ | Ежемесячный безналичный расчет, в течение 30 дней после подписания Акта выполненных работ (форма КС-2). |
| 13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта - приложение 3 к извещению. |
| 14. Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.  Заявки подаются в письменной форме (оригинал), заверенные подписью и «синей» печатью участника размещения заказа, или в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №01-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» |

Победителем в запросе котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой заявлена наиболее низкая цена.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой форме.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок цен

## «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_\_г

**Котировочная заявка**

**на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок и проект муниципального контракта, мы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работы/услуги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма прописью)

и включает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Уполномоченное лицо

участника размещения заказа Подпись Ф.И.О.

М.П.

Исп.

тел.

Приложение 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

**Техническое задание**

**Раздел I**

**Общие положения**

Подрядчику подлежит осуществить работы по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. 22 Партсъезда в городе Куртамыше Курганской области в соответствии с представленными в таблице данными.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование работ | Единица  измерения | Количество |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:70 мм. площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 121 |

Работы по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования осуществляются в соответствии с ведомостью дефектов дорожного покрытия улицы 22 Партсъезда в городе Куртамыше, предоставляемой Администрацией города Куртамыша.

**Раздел II**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на ямочный ремонт ул XXII Партсъезда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 126,136 тыс. руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1,925 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 205,06 чел.час

Трудозатраты механизаторов 19,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 30.07.2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснован ие |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе | | | | Всего | В том числе | | | | раб.на | раб. Всего |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | | Эк**.**Маш | 3/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ямочный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР27-03-008-04  В ред. пр. №253 Минрвгион а РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1 ,2 | 100 мЗ конструк ций | 0,035  3,5/100 | 7473,74 | 1792,97 | | 5680,77 | 557,41 | 262 | 63 | 199 | 20 | | 215,76 | 7,55 | 54,76 | 1,92 |
| 2 | ФЕРр68-15-3  в ред. пр. №207 Минрвгион а РФ | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2  1 770,89 = 9 540,60 - 0,08х 1 690,00 - 16,6 х 459,91 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2;  ЭМ=1,2 красх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1 ,2 | 100 м2 | 1,21  111/100 | 2125,07 | 1294,37 | | 830,7 | 97,1 | 2571 | 1566 | 1005 | 117 | | 155,76 | 188,47 | 9,02 | 10,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | ФЕР27-03-001-01  В ред. пр. №253 Минрвгион а РФ | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала  5 423,04 = 13 074,39-11,5х 146,90-55х 108,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;  ТЗМ=1 ,2 | 1000 м2 площад и  основан ия | 0,121  121/1000 | 6495,45 | | 604,51 | 5829,94 | 710,1 | 786 | 73 | 70S | | 86 | 74,72 | 9,04 | 54 | 6,53 | |
| 4 | ФССЦ-408-0003  Пр.  Минрвгион а №308 от  9Я П7 ПО | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм | мЗ | 6,7 | 140,9 | |  |  |  | 944 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 5 | ФССЦ-408-0038  Пр.  Минрвгион а №308 от  9Я П7 па | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | мЗ | 1,4 | 151,28 | |  |  |  | 212 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 6 | ФССЦ-101-1559  Пр.  Минрвгион a №308 от 9Я П7 па | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 60/90, БНД-90/130 | т | 0,0968 | 2172,48 | |  |  |  | 210 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 7 | ФССЦ^ИО-0034  Пр.  Минрвгион a №308 от *28.07.09* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | 20,09 | 479,6 | |  |  |  | 9635 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 14620 | 1702 | 1909 | | 223 |  | 205,06 |  | 19,36 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 2734 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 1829 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | 19183 |  |  | |  |  | 205.06 |  | 19,36 | |
| Итого | | | | | | | | | | 19183 |  |  | |  |  | 205,06 |  | 19,36 | |
| Письмо МИНРЕГИОНА от 04.05.2012г. № 10837-ИП/08 (перевод в цены 2012г.) 19 183 \* 5,49 | | | | | | | | | | 105315 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Прочие работы 1,5% | | | | | | | | | | 1580 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Итого | | | | | | | | | | 10Б895 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 19241 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 126136 |  |  | |  |  | 205,06 |  | 19,36 | |

Приложение 3

к извещению о проведении

запроса котировок цен

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_**

**на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего**

**пользования в городе Куртамыше Курганской области**

**(ПРОЕКТ)**

г. Куртамыш \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 года

Администрация города Куртамыша именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. Главы города Куртамыша Воронцова Сергея Ивановича действующего на основании Устава и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О руководителя) действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Устава, положения и т.д.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства:

- по выполнению работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в городе Куртамыше**,** согласно Приложению*,* в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог, их пропускной способности.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется в установленном порядке принять у Подрядчика результат работы и оплатить обусловленную Контрактом цену.

1.4. Сроки выполнения работ по содержанию автомобильных дорог: со дня заключения контракта по 15.09.2012 г.

**2. Стоимость работ, финансирование и порядок расчетов**

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Данная контрактная цена является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.

2.2. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств городского бюджета.

2.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ.

2.4. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ в текущих ценах по Акту приёмки выполненных работ.

2.5. Расчеты за принятые Заказчиком объемы работ производятся в 30-дневный срок после предоставления Заказчику актов приёмки выполненных работ, при условии обеспечения финансирования согласно бюджетной росписи.

**3. Обязанности Заказчика**

3.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ.

3.2. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего контракта.

**4. Обязанности Подрядчика**

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами к состоянию проезжей части, а также в соответствии с действующими природоохранными, противопожарными и санитарными нормами.

4.2. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ по настоящему Контракту, в случаях предусмотренных законодательством, материалы, имеющие соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. 4.3. В ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по ликвидации аварийных разрушений дорог и дорожных сооружений, расчистке проезжей части дорог от посторонних предметов, препятствующих движению транспортных средств, организации движения транспортных средств по объездному маршруту, временному ограничению или запрещению проезда по поврежденным или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог.

4.4. Подрядчик вправе заключать договоры субподряда. Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные настоящим Контрактом, не меняют обязательств Подрядчика перед Заказчиком. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

**5. Ответственность сторон**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик в течение срока действия контракта несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за неудовлетворительных дорожных условий на дорогах, указанных в приложении к контракту, (за исключением ДТП, произошедших в связи с обстоятельствами непреодолимой силы).

5.4 Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате несоблюдения правил производства работ, охраны окружающей среды, земельного законодательства и т.п.

**6. Освобождение от ответственности**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**7. Расторжение Контракта**

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Особые условия**

8.1. Представитель Подрядчика обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

8.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог выявится неизбежность снижения их транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным условиям Подрядчик, не приостанавливая работы, в пятидневный срок должен поставить в известность Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны совместно рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

8.3. В случае изменения одной из сторон своей организационно-правовой формы (реорганизация юридического лица), эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в соответствии с пунктом I статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить заверенные копии учредительных документов. Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

8.4. Спорные вопросы по условиям настоящего Контракта и его исполнения стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. До решения суда стороны исполняют обязанности по настоящему Контракту.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

8.6. Все указанные настоящим Контрактом приложения являются его неотъемлемой частью.

**9. Срок действия Контракта**

9.1. Настоящий Контракт заключен на период со дня заключения контракта по 15 сентября 2012 года при условии полного выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложения:**

1. Техническое задание на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Куртамыше Курганской области.

2. Локальный сметный расчёт (локальная смета) на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги по ул. 22 Партсъезда в городе Куртамыше.

Приложение

к муниципальному контракту на выполнение

работ по ямочному ремонту автомобильных дорог

общего пользования в городе Куртамыше

Куртамышского района Курганской области

**Техническое задание на выполнение работ**

**по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Куртамыше**

**Раздел I**

Наименование и объём выполняемых работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование работ | Единица  измерения | Коли-чество | Стоимость  единицы,  руб. | Общая  стоимость.  руб. |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:70 мм. площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 121 |  |  |

Заказчик:

И.о.Главыгорода Куртамыша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И.Воронцов

МП

Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП

Приложение 2

к муниципальному контракту на выполнение

работ по ямочному ремонту автомобильных дорог

общего пользования в городе Куртамыше

Курганской области

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  И.о. Главы города Куртамыша  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Воронцов  «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2012 г. |

**Локальный сметный расчет** (локальная смета)

на ямочный ремонт ул XXII Партсъезда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ тыс. руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 30.07.2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснован ие |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з мех. на ед. | | Т/з мех. Всего |
|  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе | | | | Всего | В том числе | | | | раб.на | раб. Всего |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | | Эк**.**Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | | ед. |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| Раздел 1. Ямочный город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР27-03-008-04  В ред. пр. №253 Минрвгион а РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1 ,2 | 100 мЗ конструк ций | 0,035  3,5/100 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | ФЕРр68-15-3  в ред. пр. №207 Минрвгион а РФ | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2  1 770,89 = 9 540,60 - 0,08х 1 690,00 - 16,6 х 459,91 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2;  ЭМ=1,2 красх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1 ,2 | 100 м2 | 1,21  111/100 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 3 | ФЕР27-03-001-01  В ред. пр. №253 Минрвгион а РФ | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала  5 423,04 = 13 074,39-11,5х 146,90-55х 108,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;  ТЗМ=1 ,2 | 1000 м2 площад и  основан ия | 0,121  121/1000 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 4 | ФССЦ-408-0003  Пр.  Минрвгион а №308 от  9Я П7 ПО | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм | мЗ | 6,7 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 5 | ФССЦ-408-0038  Пр.  Минрвгион а №308 от  9Я П7 па | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | мЗ | 1,4 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 6 | ФССЦ-101-1559  Пр.  Минрвгион a №308 от 9Я П7 па | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 60/90, БНД-90/130 | т | 0,0968 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 7 | ФССЦ^ИО-0034  Пр.  Минрвгион a №308 от *28.07.09* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | 20,09 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Итого | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Письмо МИНРЕГИОНА от 04.05.2012г. № 10837-ИП/08 (перевод в цены 2012г.) 19 183 \* 5,49 | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Прочие работы 1,5% | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Итого | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |