КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ГОРОД   КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2011г.                                            №44

г. Куртамыш

О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   своевременного проведения необходимых мероприятий по пропуску паводковых  вод и обеспечения защиты населения от возможных последствий паводка текущего года, на основании ст.7, ст. 44 Устава города Куртамыша, Администрация города Куртамыша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать городскую комиссию по организованному пропуску весенних паводковых согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий для осуществления организованного пропуска паводковых вод согласно приложению 2.

3.  Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период согласно приложению 3.

4. Утвердить смету на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья  2011 года согласно приложению 4.

5. Утвердить схемы оповещения членов городской комиссии по организованном пропуску паводковых вод согласно приложениям 5 и 6.

6.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности, находящихся на территории города Куртамыша,
разработать мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на своих
территориях.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Куртамышский район: Официально», и разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша.

8 . Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава

города Куртамыша						                         С.Г. Куликовских

Исп. Калинин Е.Ф.

9-22-79

Разослано по списку (см. обор.)

Приложение 1 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

# СОСТАВ

городской комиссии по организованному пропуску

весенних паводковых вод 2011 года

Председатель комиссии: Куликовских С.Г.  – Глава города Куртамыша.

Заместитель председателя комиссии: Воронцов С.И. – заместитель Главы города.

Секретарь комиссии: Калинин Е.Ф. – ведущий специалист по ЖКХ, ГО и ЧС Администрации города.

Члены комиссии:

1.    Горбунов В.Г. – директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Бояринцев Б.В. – директор ООО «Завод керамических камней» (по согласованию).

3. Шешин В.А. – начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию).

4.  Добрыдин А.Л. – директор Куртамышской образцовой автошколы РОСТО (по согласованию).

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                    Г.А. Губарева

Приложение 2 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

## ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ

ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВЫХ ВОД

| № | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование гидротехнических сооружений: а) Куртамышская плотина б) Хмелевская плотина | До 30 марта | Воронцов С.И. | Шешин В.А. (по согласованию) |
| 2 | До начала весеннего паводка произвести сброс воды с водохранилищ | До 25 марта | Куликовских С.Г. | Шешин В.А. (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить запас шлака для отсыпки улиц города. | До 25 марта | Воронцов С.И. | Игнатьев И.А. (по согласованию) МУП «ЖКХ» |
| 4 | Подготовить пешеходные переходы на реке Куртамыш к пропуску весенних вод, обеспечить пропуск воды на улицах, установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период половодья | Калинин Е.Ф | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Привести в готовность плавсредства, сделать расчет их потребности на паводковый период | До 30 марта | Воронцов С.И. | Рыбхоз (по согласованию), ООО «Тоболэнерго-К» (по согласованию) |
| 6 | Организовать отряд из двух автобусов, трех грузовых автомобилей для срочной подачи их в угрожаемые зоны затопления | До 30 марта | Куликовских С.Г. | ИП Гомзяков (по согласованию), Куртамышская автошкола РОСТО (по согласованию), МУП «ЖКХ» |
| 7 | Провести заседание городской паводковой комиссии « О мерах по организованному пропуску паводковых вод» | До 30 марта | Куликовских С.Г. | Члены комиссии |
| 8 | Создать денежный резерв на проведение мероприятий городской паводковой комиссии | До 30 марта | Куликовских С.Г. | Григорьева Т.А. |
| 9 | Принять меры по обеспечению устойчивого снабжения электроэнергией города. | На период паводка. | Куликовских С.Г. | Каргополов Н.С. (по согласованию) |
| 10 | Установить круглосуточное наблюдение за уровнем паводковых вод на городских комплексах гидротехнических сооружений | на период паводка | Воронцов С.И. | Шешин В.А. (по согласованию) |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников в Администрации города на период прохождения паводковых вод по реке Куртамыш | На период паводка | Куликовских С.Г. | Работники Администрации города |
| 12 | Создать механизированный отряд технических средств и команду спасателей быстрого реагирования | До 30 марта | Куликовских С.Г. | МУП «ЖКХ» Добрыдин А.Л. (по согласованию) Бояринцев Б.В. (по согласованию) Королева З.В. (по согласованию) |
| 13 | Подготовить помещения (школ, общежития) на случай эвакуации людей из зон возможного затопления жилого сектора города | До 30 марта | Калинин Е.Ф. | Никитина С.И. (по согласованию) |
| 14 | Организовать по мере необходимости эвакуацию населения из зон возможного затопления | На период паводка | Калинин Е.Ф. | МУП «ЖКХ» Добрыдин А.Л. (по согласованию) Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| Превентивные мероприятия |
| 1 | Установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период паводка | Воронцов С.И. | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Организовать очистку дорожного полотна улиц города от снежного покрова | На период половодья | Куликовских С.Г. | ОГУП «Куртамышское ДРСП» (по согласованию) |
| Санитарно – гигиенические мероприятия |
| 1 | Очистка общественных колодцев ото льда, хлорирование | В течение года | Калинин Е.Ф. | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Уборка и очистка городской свалки | В течение года | Воронцов С.И. | Азанов В.А. (по согласованию) |

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 3 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

### Состав сил и средств,

#### привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и

#### на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период

| № п/п | Наименование предприятий, организаций города. | Марка техники. | Кол-во единиц | Ответственные за поставку техники, формирований ГО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гомзяков | Автобус | 2 | Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| 2 | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Автомобиль ГАЗ–53 | 1 | МУП «ЖКХ» |
|  |  | автогрейдер | 1 |  |
|  |  | Автомобиль ГАЗ-52 | 1 |  |
|  |  | спасательная команда | 1/6 |  |
| 3 | ООО «Завод керамических камней» | Экскаватор | 1 | Бояринцев Б.В. (по согласованию) |
|  |  | Автомобиль КрАЗ | 3 |  |
|  |  | бульдозер | 1 |  |
| 4 | ОГУП «Куртамышское ДРСП» | К-700 (погрузчик) | 1 | Королева З.В. (по согласованию) |
| 5 | Автошкола РОСТО | КАМАЗ 4310 | 2 | Добрыдин А.Л. (по согласованию) |
|  |  | Автобус | 1 |  |
|  |  | Спасательная команда | 1/6 |  |
| 6 | ЗАО «Куртамышский рыбхоз» | Плавсредства | 2 | Антонов А.В. (по согласованию) |
| 7 | ООО «Тоболэнерго-К» | Аварийно-техническое звено | 1/5 | Игнатьев И.А. (по согласованию) |
|  |  | Плавсредства | 1 |  |

ИТОГО:

- Привлечённой техники -  14 единиц

в том числе:

автобусов – 3 единицы;

бульдозеров – 1 единицы;

автогрейдеров – 1 единица;

экскаватор – 1 единица;

трактор К – 700 – 1 единица;

грузовых автомобилей – 7 единиц;

- Команды спасателей – 2/12;

- Аварийно-техническое звено – 1/5.

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 4 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

# СМЕТА

на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья 2011 года

| № п/п | Наименование затрат | Единица измере- ия | Количество | Стоимость одной единицы (руб.) | Общая сумма (Руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог на гидротехнические сооружения, расчистка тела плотины. | маш/час | 18 | 1645 | 29610 |
| 2 | Резерв бутового камня | тонна | 50 | 300 | 15000 |
| 3 | Резерв шлака. | тонна | 35 | 300 | 10500 |
| 4 | Подвоз шлака автотранспортом для устройства насыпей на ул. города. | маш/час | 8 | 660 | 5280 |
| 5 | Планирование качественных насыпей на улицах города. | маш/час | 10 | 1645 | 16450 |
| Итого: | 76840 |

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 5 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в нерабочее  время

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                                                                                        Г.А. Губарева

Приложение 6 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2011 году»

От 11.03.2011г. №44

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в рабочее время

| Бояринцев Б.В. 89630014869 2-10-22 | Шешин В.А. 89091776792 9-28-01 | Добрыдин А.Л. 89226747880 2-12-27 | Горбунов В.Г. 9125248885 Ул. 22П/Съезда, 140 |
| --- | --- | --- | --- |

Управляющий

Делами Администрации города Куртамыша                                                                                                    Г.А. Губарева

# Text boxes

Воронцов С.И.

8922-679-18-35

.2-19-27

Ул. Потапова ,7 «г» -1

КалининЕ.Ф.

89091452969

##### Ул. Мелиораторов, 7- 4

Куликовских С.Г.

89125229433

2-05-19

Ул. Зелёная ,4

Бояринцев Б.В.

89630014869

2-04-69

Ул. Пригородная,47

Горбунов В.Г.

9125248885

Ул. 22П/Съезда, 140

Добрыдин А.Л.

89226747880

2-01-04

М. Горького, 53

Добрыдин С.Н.

Пл. Революции, 13

912-831-35-96

Суханов В.А.

С.Пушкино

9-56-33

912-521-20-79

Шешин  В.А..

89091776792

2-54-01

Ул.40 лет Победы, 1-1

Куликовских С.Г.

89125229433

2-11-41

Специалист администрации города   2-15-16

Воронцов С.И.

89226791835

9-22-79

КалининЕ.Ф.

89091452969

##### Ул. Мелиораторов, 7- 4

Глухов И.А.

2-09-16

912-576-03-44

Ул. Таволжанская, 23

ПЧ-28

Диспетчер

2-12-56

Суханов В.А.

9-24-68

912-521-20-79

Добрыдин С.А.

2-12-78

912-831-35-96