**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН**

ГОРОД КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

#

#  РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 августа 2015 года № 446-р

город Куртамыш

|  |
| --- |
| **О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области** |

В соответствии, статьей 64 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация города Куртамыша

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Определить форму размещения заказа на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области в виде аукциона в электронной форме.

2. Установить:

1) дату окончания срока подачи заявок: 12 августа 2015 года;

2) дату окончания срока рассмотрения заявок: 13 августа 2015 года;

3) дату проведения открытого аукциона в электронной форме: 17 августа 2015 года.

3. Утвердить аукционную документацию согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Разместить аукционную документацию на официальном сайте в сети «Интернет»: [www.zakypki.gov.ru](http://www.zakypki.gov.ru) и на официальном сайте Администрации города Куртамыша: www.kurtadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города Куртамыша С.Ю. Глебов

Калинина Н.Н.

21859

Разослано по списку (см. на обороте.)

Приложение к распоряжению

Администрации города Куртамыша

 от 4 августа 2015 года № 446-р

 «О проведении аукциона в электронной форме на право

заключения муниципального контракта на выполнение работ

по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и

ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области»

Документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области

**Содержание**

 Стр.

**Часть 1.** Информация, содержащаяся в извещение о проведении

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3

**Часть 2.**Наименование и описание объекта закупки и условия

контракта в соответствии со [статьей 33](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par509) Федерального закона

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе

обоснование начальной (максимальной) цены контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15

**Часть 3.** Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе

в соответствии с [частями 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1047) - [6 статьи 66](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1063) Федерального закона

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция

по ее заполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19

**Часть 4.** Информационная карта аукциона в электронной форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_24

**Часть 5.** Техническое задание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_28

**Часть 6.** Проект муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_30

**Часть 1. Информация, содержащаяся в извещение о проведении**

**аукциона в электронной форме на право заключения муниципального**

**контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты | Администрация города Куртамыша641430 Курганская область, г. Куртамыш,ул. 22 Партсъезда, 44Тел. (35249)2-18-59e-mail: kurtadm@rambler.ru |
| 2.Ответственное должностное лицо заказчика | Заместитель Главы города Куртамыша Глебов Сергей Юрьевич |
| 3. Краткое изложение условий контракта | Подрядчику подлежит с использованием материалов подрядчика выполнить работы по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области, а именно: - Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле 3 шт., устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) – 0,6 м3, установка стальных светофорных стоек массой до 0,2 т – 0,3919 т конструкций, используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 2,47 маш./часа, применяются: трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм – 18 м, трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм – 8 м, производится окраска за один раз установленных стальных конструкций – 0,3919 т конструкций, подвеска троса – 0,25 км линии, применяется трос стальной – 250 м, используются; муфты натяжные – 6 шт., зажимы наборные – 6 шт., кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг – 335 м; используются автогидроподъемники высотой подъема 12 м – 35,64 маш/часов, применяется: кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 4 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 14 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 19 – 75 м, изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 – 6 шт., производится монтаж коробки разветвительной – 6 шт., используется колодка на металлической конструкции – 6 шт., применяется сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми – 2 шт. и сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми – 8 шт., используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 56,88 маш/часа, производится монтаж шкафа управления и регулирования – 1 шт., используется контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А – 1 шт., устанавливаются: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн - 1 шт., счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный – 1 шт., автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А – 2 шт.; производится электрическая проверка и настройка оборудования (на светофорном объекте, в мастерской) – 2 статива. Используется следующее оборудование: шкаф контроллера 3.2 Н 3500/3,46 – 1 шт., контроллер КДУ 3.2 Н 30000/3,46 – 1 шт., щит распределительный наружной установки: ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм) – 1 шт., счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А, светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм, светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм, выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С. По всем позициям, где имеются ссылки на торговые марки, следует читать «или эквивалент».Подрядчик ведёт журнал производства работ и исполнительную документацию. По окончании работ перечисленные документы передаются заказчику. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ - не позднее 30.09.2015 г. Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных работ и в гарантийный период эксплуатации, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с даты подписания актов выполненных работ.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные подрядчиком и принятые заказчиком объемы работ.Подрядчик сдает, а заказчик принимает объемы выполненных работ с оформлением Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию. Допускается привлечение подрядчиком субподрядных организаций. Оплата за принятые заказчиком работы производится в 2016 году, не позднее 30.06.2016 г., на основании предоставления счёта – фактуры, актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию.Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством РФ.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Односторонний отказ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматриваетсяПретензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для сторон обязательным.В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области. |
| 4. Количество выполнения работ | Строительство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области включает в себя: - бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле 3 шт., устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) – 0,6 м3, установка стальных светофорных стоек массой до 0,2 т – 0,3919 т конструкций, используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 2,47 маш./часа, применяются: трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм – 18 м, трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм – 8 м, производится окраска за один раз установленных стальных конструкций – 0,3919 т конструкций, подвеска троса – 0,25 км линии, применяется трос стальной – 250 м, используются; муфты натяжные – 6 шт., зажимы наборные – 6 шт., кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг – 335 м; используются автогидроподъемники высотой подъема 12 м – 35,64 маш/часов, применяется: кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 4 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 14 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 19 – 75 м, изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 – 6 шт., производится монтаж коробки разветвительной – 6 шт., используется колодка на металлической конструкции – 6 шт., применяется сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми – 2 шт. и сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми – 8 шт., используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 56,88 маш/часа, производится монтаж шкафа управления и регулирования – 1 шт., используется контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А – 1 шт., устанавливаются: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн - 1 шт., счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный – 1 шт., автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А – 2 шт.; производится электрическая проверка и настройка оборудования (на светофорном объекте, в мастерской) – 2 статива. Используется следующее оборудование: шкаф контроллера 3.2 Н 3500/3,46 – 1 шт., контроллер КДУ 3.2 Н 30000/3,46 – 1 шт., щит распределительный наружной установки: ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм) – 1 шт., счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А, светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм, светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм, выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С. |
| 5. Место выполнения работ | Курганская область, г. Куртамыш, перекресток пр. Ленина и ул. Октябрьская. |
| 6. Сроки выполнения работ | Со дня заключения контракта по 30 сентября 2015 года |
| 7. Начальная (максимальная) цена контракта  | 564 881,00 руб. (пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 00 коп.) |
| 8. Источник финансирования заказа | Бюджет города Куртамыша |
| 9. Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | \_\_\_\_\_\_ |
| 10. Способ определения, подрядчика | Аукцион в электронной форме |
| 11. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.Участник электронного аукциона вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных данной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (указаны в пункте 1 Информационной карты аукциона в электронной форме).Заявка на участие направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов: один – с первой частью заявки, другой – со второй частью заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:1) направляемые участником электронного аукциона электронные документы, не подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона;2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;4) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 12. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в данном электронном аукционе предоставляется участником аукциона путем внесения денежных средств в размере – 5 648,81 руб. (пять тысяч шестьсот сорок восемь рублей, 81 копейка). Денежные средства перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с [частью 18](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par692) статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника данного аукциона оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в данном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с указанным Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. |
| 13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению 13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению13. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта составляет – 28 244,05 руб. (двадцать восемь тысяч двести сорок четыре рубля 05 коп.). Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (указан в пункте 6 Информационной карты аукциона в электронной форме). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1608) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.Контракт заключается только после предоставления участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, отвечающего требованиям действующего законодательства обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенная участником данного электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 13 части 1. «Информация, содержащаяся в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт по итогам данного аукционаИнформация предоставляется участником данного электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией заказчика по осуществлению закупок указанной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.В случае, если участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
| 14. Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусматривается |
| 15. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru) |
| 16. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  | 13.08.2015 г. |
| 17. Дата проведения электронного аукциона  | 17.08.2015 г. |
| 18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | 5 648,81 руб. (пять тысяч шестьсот сорок восемь рублей, 81 коп.) |
| 19. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со [статьями 28](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par432) - [30](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par443) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | \_\_\_\_\_ |
| 20. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Единые требования к участникам закупки:1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 21. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в соответствии с [частью 1.1](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_310011) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 22. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, в соответствии с [пунктом 21 статьи](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_3111) 112Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 23. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | \_\_\_\_\_\_\_ |

**Часть 2.Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со** [**статьей 33**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par509) **Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**2.1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта**

Подрядчику подлежит с использованием материалов подрядчика выполнить работы по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области, а именно:

- бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле 3 шт., устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) – 0,6 м3, установка стальных светофорных стоек массой до 0,2 т – 0,3919 т конструкций, используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 2,47 маш./часа, применяются: трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм – 18 м, трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм – 8 м, производится окраска за один раз установленных стальных конструкций – 0,3919 т конструкций, подвеска троса – 0,25 км линии, применяется трос стальной – 250 м, используются; муфты натяжные – 6 шт., зажимы наборные – 6 шт., кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг – 335 м; используются автогидроподъемники высотой подъема 12 м – 35,64 маш/часов, применяется: кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 4 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 14 – 130 м, кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм 2 и с числом жил – 19 – 75 м, изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 – 6 шт., производится монтаж коробки разветвительной – 6 шт., используется колодка на металлической конструкции – 6 шт., применяется сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми – 2 шт. и сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми – 8 шт., используется автогидроподъемник высотой подъема 12 м – 56,88 маш/часа, производится монтаж шкафа управления и регулирования – 1 шт., используется контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А – 1 шт., устанавливаются: щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн - 1 шт., счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный – 1 шт., автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А – 2 шт.; производится электрическая проверка и настройка оборудования (на светофорном объекте, в мастерской) – 2 статива.

Используется следующее оборудование: шкаф контроллера 3.2 Н 3500/3,46 – 1 шт., контроллер КДУ 3.2 Н 30000/3,46 – 1 шт., щит распределительный наружной установки: ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм) – 1 шт., счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А, светофор пешеходный: светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм, светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм, выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С.

По всем позициям, где имеются ссылки на торговые марки, следует читать «или эквивалент».

Подрядчик ведёт журнал производства работ и исполнительную документацию. По окончании работ перечисленные документы передаются заказчику. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ - не позднее 30.09.2015 г. Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных работ и в гарантийный период эксплуатации, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года, с даты подписания актов выполненных работ.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные подрядчиком и принятые заказчиком объемы работ.

Подрядчик сдает, а заказчик принимает объемы выполненных работ с оформлением Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию. Допускается привлечение подрядчиком субподрядных организаций.

Оплата за принятые заказчиком работы производится в 2016 году, не позднее 30.06.2016 г., на основании предоставления счёта – фактуры, актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию.

Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством РФ.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Односторонний отказ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматривается

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для сторон обязательным.

В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

Место выполнения работ: Курганская область, г. Куртамыш, перекресток пр. Ленина и ул. Октябрьская.

**Технические характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Технические характеристики материалов, требуемые Заказчиком |
| 1 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  | наружный диаметр: не менее 159 мм, толщина стенки не менее 5 мм |
| 2 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  | наружный диаметр не менее 76 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм |
| 3 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ | сечение не менее 2,5 мм 2, число жил – 4 |
| 4 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ | сечение не менее 2,5 мм 2, числом жил – 14 |
| 5 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ | сечение не менее 2,5 мм 2, числом жил – 19 |
| 6 | изолятор опорный | напряжением до 10 кВ |
| 8 | контроллер кулачковый постоянного или переменного тока | до 63 А |
| 9 | автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | до 25 А |
| 10 | шкаф контроллера  | марка 3.2 Н 3500/3,46 или эквивалент |
| 11 | контроллер КДУ | марка 3.2 Н 30000/3,46 или эквивалент |
| 12 | щит распределительный наружной установки | марка ЩРН-12 IP31 или эквивалент, размер не менее (265х310х120 мм) |
| 13 | счетчик электроэнергии однофазный | тип ЦЭ6807-2 5-50 А или эквивалент |
| 14 | светофор пешеходный светодиодный | тип П.1 диаметром апертуры 200 мм |
| 15 | светофор транспортный светодиодный | тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм |
| 16 | выключатели автоматические | : «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С или эквивалент |

**2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Использована информация о стоимости требуемых к выполнению работ, по предлагаемой заказчиком смете, полученная по запросу заказчика у четырех предполагаемых подрядчиков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Коммерческое предложение № 1 (руб.) | Коммерческое предложение № 2 (руб.) | Коммерческое предложение № 3 (руб.) | Коммерческое предложение № 4 (руб.) | Средняя арифметическая цена (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта(руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Стоимость работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области | 570936,00 | 560885,00 | 562822,00 | 564881,00 | 564881,00 | 564881,00 |

Начальная

(максимальная) = (570936,00+560885,00+562822,00+564881,00) = 564881,00

цена контракта 4

Где:

- (570936,00+560885,00+562822,00+564881,00) - средняя арифметическая стоимость

4 работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе

Куртамыше Курганской области

- 564881,00 – рыночная начальная (максимальная) цена контракта в руб.

При этом:

- среднее квадратичное отклонение – 4353,95

- коэффициент вариации рыночной начальной (максимальной) цены контракта – 0,77.

**Часть 3.Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с** [**частями 3**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1047) **-** [**6 статьи 66**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1063) **Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция по ее заполнению**

3.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника данного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о данном аукционе.

3.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника данного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника данного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника данного аукциона;

2) документ, подтверждающий соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющееся объектом закупки;

3) декларация о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным [пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_3113) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.4. **Инструкция по заполнению заявки в данном электронном аукционе:**

3.4.1. Требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе не предъявляются.

3.4.2. В первой части заявки участник данного аукциона выражает согласие на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области на условиях, предусмотренных документацией о данном аукционе, а также конкретные значения указанных в таблице 1 показателей материалов, предлагаемых подрядчиком при выполнении работ, исоответствующие значениям, установленным документацией о данном аукционе.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Технические характеристики материалов, требуемые Заказчиком |
| 1 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  |  |
| 2 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  |  |
| 3 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ |  |
| 4 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ |  |
| 5 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ |  |
| 6 | изолятор опорный |  |
| 8 | контроллер кулачковый постоянного или переменного тока |  |
| 9 | автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне |  |
| 10 | шкаф контроллера  |  |
| 11 | контроллер КДУ |  |
| 12 | щит распределительный наружной установки |  |
| 13 | счетчик электроэнергии однофазный |  |
| 14 | светофор пешеходный светодиодный |  |
| 15 | светофор транспортный светодиодный |  |
| 16 | выключатели автоматические |  |

3.4.3. **Во второй части заявки участник данного аукциона:**

1) являющийся юридическим лицом:

а) указывает наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

б) декларирует о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным [пунктами](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par458) [3 - 9 части 1 статьи 31](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par463) № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления участников закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

в) предоставляет решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника данного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в данном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) являющийся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем):

а) указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, номер контактного телефона, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона;

б) декларирует о соответствии участника данного аукциона требованиям, установленным [пунктами](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par458) [3 - 9 части 1 статьи 31](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par463) № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки – индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки – индивидуального предпринимателя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, которая связана с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

**Часть 4. Информационная карта аукциона в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 12.08.2015 г., 23 час. 55 мин. (время московское) |
| 2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе  | 13.08.2015 |
| 3. Дата проведения электронного аукциона  | 17.08.2015 |
| 4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемым при оплате контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по контракту. |
| 6. Счёт Администрации города Куртамыша для внесения денежных средств в целях обеспечения исполнения контракта. | Администрация города КуртамышаРасчетный счет 40302810200003000016 (УФК по Курганской области)Отделение Курган г. КурганЛицевой счет 05433005340, БИК 043735001, ИНН 4511001308, КПП 451101001 |
| 7. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  |
| 8. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, | Контрактная служба заказчика действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением Администрации города Куртамыша от 19.02.2014 г. № 26 «О создании контрактной службы Администрации города Куртамыша» |
| 9. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении данного электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки, указанные в пункте 13 части 1. «Информация, содержащаяся в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области» аукционной документации.Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, в котором указывает замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении данного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе.В течение трех рабочих дней, с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов после рассмотрения протокола разногласий, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта или новый протокол разногласий.Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в указанные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или, в случае снижения при проведении данного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, не предоставил обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в данной аукционной документации или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки. Участник электронного аукциона, которому предложено заключить контракт в случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать контракт и передать его заказчику в течение пяти дней с даты предоставления заказчиком проекта контракта или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить надлежащее обеспечение исполнения контракта. |
| 10. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее 09 августа 2015 года. |
| 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями [частей 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1588) - [26 статьи 95](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.doc#Par1606) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматривается |

**Часть 5.**

**Техническое задание на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Состав работ | 1. Установка новых опор для транспортных (в количестве 3 шт.) и пешеходных светофоров(в количестве 2 шт.);2. Монтаж транспортных (в количестве 8 шт.) и пешеходных светофоров(в количестве 2 шт.).3. Установка шкафа управляющей аппаратуры (внутри которого расположены контроллер, прибор учёта электроэнергии);4. Настройка режима работы светофорного объекта в соответствии с организацией движения по фазам и циклам. 5. Соединение всех светофоров с электроснабжением.6. Подвод электрического кабеля питания для светофорного объекта и его подключение к электрическим сетям города.  |
| 2 | Условия выполнения работ  | Перед началом производства работ подрядная организация обязана:- согласовать с ГИБДД проект организации дорожного движения на период строительных работ.- организовать движение транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ в соответствии с [ВСН 37-84](http://tehnorma.ru/normativbase/5/5554/index.htm) «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных --- ограждений и направляющих устройств».- самостоятельно согласовывать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Курганской области и органов местного самоуправления г. Куртамыша. |
| 3 | Сроки выполнения работ |  Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30 сентября 2015 года |
| 4 | Требования по качеству работ и по применяемым материалам |  Предварительно перед началом работ согласовать с заказчиком перечень оборудования, материалов и изделий, применяемых в проекте и их технические характеристики и параметры. Перед началом производства работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия на материалы, которые будут использоваться при выполнении работ заверенные в установленном законом порядке, а также: применять только качественные материалы, имеющие соответствующие сертификаты и паспорта.Применяемые материалы и изделия должны соответствовать ГОСТам, СНиПам :- ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;- ГОСТ 34.401-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования";- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги; - СНиП 2.03.01-85\* «Бетонные и железобетонные конструкции».- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» на монтаж кабелей и электротехнического оборудования технических средств регулирования.- СНиП II-23-81\* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  |
| 6 | Порядок приемки работ |  При приемке выполненных работ проводятся контрольные замеры выполненных работ, а также предоставляется журнал производства работ и исполнительная документация.Работы считаются принятыми после подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3 и акта ввода в эксплуатацию.  |
| 7 | Гарантия на проведенные работы |  Гарантия на выполненные работы составляет – 2 года |

**Часть 6. Проект муниципального контракта**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_**

**на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

г. Куртамыш \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года

Администрация города Куртамыша, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Куртамыша Воронцова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О руководителя), действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Устава, положения и т.д.), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. По настоящему муниципальному контракту Подрядчикобязуется выполнить работы по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными настоящим контрактом, в объеме, указанном в локальной смете (Приложения №2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту), локальным сметным расчетом на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области (приложение № 1 к настоящему контракту).

1.3. Срок выполнения работ: не позднее 30 сентября 2015 года.

**2. Срок действия Контракта**

2.1. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 30 июня 2016 года.

**3. Стоимость работ, финансирование и порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.2. Цена Контракта включает затраты на приобретение и доставку, материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется из средств городского бюджета.

3.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ.

3.5. Подрядчик сдает, а заказчик принимает объемы выполненных работ с оформлением Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию.

3.6. Оплата за принятые заказчиком работы производится в 2016 году, не позднее 30.06.2016 г., на основании предоставления счёта – фактуры, актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта ввода в эксплуатацию.

3.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в [разделе 1](file:///C%3A%5C..%5C..%5C..%5C..%5CUsers%5C%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C44_%D0%A4%D0%97%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.doc#Par154#Par154)1Контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. По настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в срок до 30.09.2015 г. и сдать Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию дорог.

4.1.2. Обеспечить:

- качественное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими регламентами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- выполнение в ходе работы необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

4.2. Заказчик обязан при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить в соответствии с п.3.6 настоящего муниципального контракта.

 **5. Ответственность Сторон**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством РФ.

5.2. **Ответственность Заказчика:**

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени).

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.2.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы -2,5 процента цены Контракта.

5.3. **Ответственность Подрядчика:**

5.3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчика обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг; С - размер ставки, определяемый по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки;  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяемым по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.3. Штраф начисляется за неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены Контракта.

**6. Освобождение от ответственности**

6.1 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**7. Изменение, расторжение Контракта**

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Односторонний отказ стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматривается.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования претензий по исполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

**8. Гарантийные обязательства**

8.1 Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых им работ по Контракту, соответствует действующим стандартам, нормам и правилам, а также нормативам и требованиям, заложенным в сметной документации (приложение № 2 к Контракту).

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, начинает течь с даты подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию.

8.3. В гарантийный период, распространяющийся на весь период действия контракта, Заказчик в течение 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

8.4. После получения такого уведомления Подрядчик в течение 10 календарных дней проводит устранение обнаруженных недостатков без расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**9. Порядок урегулирования споров**

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 Контракта.

9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

**10. Прочие условия**

10.1.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.2. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию.

10.3. В случае изменения одной из сторон своей организационно-правовой формы (реорганизация юридического лица), эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в соответствии с пунктом I статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить заверенные копии учредительных документов. Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6*.* Указанное настоящим Контрактом приложение является его неотъемлемой частью.

**11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение:**

1.«Техническое задание на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области».

2. «Технические характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области».

3. «Локальный сметный расчет на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области».

Приложение № 1 к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области

**Техническое задание на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Состав работ | 1. Установка новых опор для транспортных (в количестве 3 шт.) и пешеходных светофоров (в количестве 2 шт.);2. Монтаж транспортных (в количестве 8 шт.) и пешеходных светофоров (в количестве 2 шт.).3. Установка шкафа управляющей аппаратуры (внутри которого расположены контроллер, прибор учёта электроэнергии).4. Настройка режима работы светофорного объекта в соответствии с организацией движения по фазам и циклам. 5. Соединение всех светофоров с электроснабжением.6. Подвод электрического кабеля питания для светофорного объекта и его подключение к электрическим сетям города.  |
| 2 | Условия выполнения работ  | Перед началом производства работ подрядная организация обязана:- согласовать с ГИБДД проект организации дорожного движения на период строительных работ.- организовать движение транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ в соответствии с [ВСН 37-84](http://tehnorma.ru/normativbase/5/5554/index.htm) «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных --- ограждений и направляющих устройств».- самостоятельно согласовывать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Курганской области и органов местного самоуправления г. Куртамыша. |
| 3 | Сроки выполнения работ |  Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30 сентября 2015 года. До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ. |
| 4 | Требования по качеству работ и по применяемым материалам |  Предварительно перед началом работ согласовать с заказчиком перечень оборудования, материалов и изделий, применяемых в проекте и их технические характеристики и параметры. Перед началом производства работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия на материалы, которые будут использоваться при выполнении работ заверенные в установленном законом порядке, а также: применять только качественные материалы, имеющие соответствующие сертификаты и паспорта.Применяемые материалы и изделия должны соответствовать ГОСТам, СНиПам :- ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;- ГОСТ 34.401-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования";- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги; - СНиП 2.03.01-85\* «Бетонные и железобетонные конструкции».- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» на монтаж кабелей и электротехнического оборудования технических средств регулирования.- СНиП II-23-81\* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  |
| 6 | Порядок приемки работ |  При приемке выполненных работ проводятся контрольные замеры выполненных работ, а также предоставляется журнал производства работ и исполнительная документация. Работы считаются принятыми после и подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3 и акта ввода в эксплуатацию.  |
| 7 | Гарантия на проведенные работы |  Гарантия на выполненные работы составляет – 2 года |

**Заказчик: Подрядчик:**

Приложение № 2 к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области

**Технические характеристики основных материалов, используемых при выполнении работ по строительству светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина и ул. Октябрьская в городе Куртамыше Курганской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов | Технические характеристики материалов, требуемые Заказчиком |
| 1 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  |  |
| 2 | трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс  |  |
| 3 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ |  |
| 4 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ |  |
| 5 | кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ |  |
| 6 | изолятор опорный |  |
| 7 | контроллер кулачковый постоянного или переменного тока |  |
| 8 | автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне |  |
| 9 | шкаф контроллера  |  |
| 10 | контроллер КДУ |  |
| 11 | щит распределительный наружной установки |  |
| 12 | счетчик электроэнергии однофазный |  |
| 13 | светофор пешеходный светодиодный |  |
| 14 | светофор транспортный светодиодный |  |
| 15 | выключатели автоматические |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

Главный специалист Т.Б. Кунцевич