Информация об итогах месячника по благоустройству и озеленению города Куртамыша.

26.03.2012 года Администрацией города Куртамыша принято распоряжение  № 52-р «О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения города Куртамыша в 2012 году». В соответствии с которым с 16 апреля по 16 мая 2012 года на территории города Куртамыша проведён месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения города под девизом «За чистый город».

Проведение ежегодных  месячников по  санитарной очистке города - стало традицией. 20 апреля проведён общегородской субботник. Предприятиям, учреждениям, организациям, жителям многоквартирных домов, расположенным на территории города, во время прохождения субботника для вывоза сухого мусора Администрацией города предоставлено 27 единиц автотранспорта. В городском субботнике приняли активное участие все детские сады города, КСШ № 1 директор Матвиенко Татьяна Николаевна, КСШ № 2, директор Малетина Любовь Леонидовна, кадетская школа, директор Скутин Владимир Васильевич, вечерняя школа, директор Ананьева Зинаида Павловна, педтехникум, директор Скутина Татьяна Александровна, сельскохозяйственный техникум, директор Цибирев Сергей Александрович, ПУ 1 (закрытого типа) директор Меньщикова Татьяна Николаевна. Указанные учреждения помимо прилегающей к учебным заведениям территории вышли на уборку городских аллей и скверов. Многие предприятия, организации обошлись своим автотранспортом.

Активное участие в субботнике приняли работники Администрации Куртамышского района, Администрации города Куртамыша, управляющей организации ООО «Дом-сервис».

Администрацией города предоставлялся автотранспорт Дому детского творчества, Дому ребёнка, спортивной школе, районному дому культуры, педтехникуму, почте, КСШ № 1, КСШ № 2, НОШ, вечерней школе, детским садам № 1. № 3, № 4, № 5, № 6, БТИ, Росгосстраху, Россельхозбанку, жителям многоквартирных домов по ул. Мелиораторов, ул. Строителей, жителям ул. Красноармейской, ул. Советской, ул. Советской.

Убран и вывезен мусор с территории городского кладбища, восстановлено ограждение кладбища. Проведена санитарная обработка против энцефалитного клеща территории лыжной базы, стадиона, городского сквера по пр. Конституции. Городская свалка подготовлена к массовому завозу сухого мусора. Проведена очистка от мусора территории, прилегающей к городской свалке.

Силами председателёй уличных комитетов проведена работа с населением по санитарной очистке территорий, прилегающих к частным домовладениям (проведён обход домовладений, с нерадивыми гражданами составлена беседа, в случае «непонимания» вручены предписания).

Проведены работы по приведению в надлежащее состояние мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ». Приведёны в надлежащее состояние скверы, аллеи центральных улиц города. Организована посадка деревьев, цветов на улицах города. Приведены в надлежащее состояние  остановки общественного транспорта. Восстановлена минерализованная полоса вокруг свалки и по периметру городской территории. С центральных улиц города организован вывоз пакетов с сухим мусором. Пакеты вывозятся 2 раза в неделю (вторник и пятница).

10 мая 2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ОАО «Куртамышское ДРСП» заключен муниципальный контракт № 04 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорого общего пользования в г. Куртамыше: планировка грунтовых дорог в количестве 628820 м2. Стоимость работ по контракту составила 114848 руб. Срок выполнения работ: с 10 мая по 30.06.2012 года. Прогрейдерованы 74 улицы, площадь грейдерования – 362250 м2. Акт приёмки выполненных работ № 44 от 12.05.2012 г. Предъявлена к оплате сумма – 66161 руб. Работы приостановлены до перечисления денег за выполненные работы.