О состоянии и ремонте магистральных и внутриквартальных дорог, тротуаров на территории г. Куртамыша в 2015 году

В июне 2015 г. было проведено обследование проезжей части улиц: Югова, 22 Партсъезда, Студенческая на предмет выявления дефектов дорожного покрытия в пределах гарантийного срока, по результатам обследования было составлено два акта с указанием выявленных дефектов. Трем подрядчикам были направлены претензии. Дефекты по ул. 22 Партсъезда, Студенческая и по ул. Матросова были устранены, по ул. Югова не устранены.

В 2015 г. на ремонт дорог в г. Куртамыше были выделены субсидии из бюджета Курганской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 22 238561,67 руб.

20 апреля 2015 г. заключён муниципальный контракт № 06-ЭА с ОАО «Куртамышское ДРСП» на выполнение работ по ремонту улицы Педагогическая (от сланки до ул. Свердловская)  в г. Куртамыше Курганской области. Подрядчик должен выполнить устройство грунтощебёночного покрытия дороги протяжённостью 743 м.  Стоимость работ составила 1 385 112 руб. Контракт исполнен полностью.

20 апреля 2015 г. заключён муниципальный контракт № 08-ЭА с ОАО «Куртамышское ДРСП» на выполнение работ по ремонту улицы Энергетиков-Педагогическая-Цветочная  в г. Куртамыше Курганской области. Подрядчик должен выполнить устройство грунтощебёночного покрытия дороги протяжённостью 760 м.  Стоимость работ составила 1 940 357 руб. Контракт исполнен полностью.

20 апреля 2015 г. заключён муниципальный контракт № 07-ЭА с ОАО «Куртамышское ДРСП» на выполнение работ по ремонту улицы Заводская в г. Куртамыше Курганской области. Подрядчик должен выполнить устройство грунтощебёночного покрытия дороги протяжённостью 800 м.  Стоимость работ составила 1 699 395 руб. Контракт исполнен полностью.

20 апреля 2015 г. заключён муниципальный контракт № 09-ЭА с ОАО «Куртамышское ДРСП» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Студенческая (подъездной  путь с твердым покрытием к детсаду) в городе Куртамыше Курганской области. Подрядчик должен выполнить устройство асфальтового проезда площадью 720 м2, устройство стоянки автомобилей площадью 1800 м2, с обустройством тротуара  площадью 237,6 м2 для движения пешеходов, укладку водопропускной трубы длиной 10 м.  Стоимость работ составила 2 958 461 руб. Контракт исполнен полностью.

12 мая 2015 г. заключён муниципальный контракт № 12-ЭА с ООО «Техучасток» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Югова (от ул. Гастелло до ул. Заводская и от дома №22 по ул. Югова до дома №85 по ул. Гоголя) в городе Куртамыше Курганской области. Подрядчик должен выполнить устройство асфальтового покрытия площадью 3010 м2.  Стоимость работ составила 3 242 923 руб. Контракт исполнен полностью.

21 мая 2015 г. заключён муниципальный контракт № 13-ЭА с ООО «Бако» на выполнение работ по ремонту дороги от транзита по ул. Маяковского до перекрестка на "Сырзавод" в городе Куртамыше. Подрядчик должен выполнить устройство асфальтового покрытия протяженностью 1700 м, ремонт тротуара.  Стоимость работ составила 9 580 712,87 руб. Контракт исполнен полностью.

В связи с образовавшейся экономией средств, вследствие снижения цены контракта по объекту на ул. Маяковского были заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам для освоения выделенных средств, по объекту на ул. Маяковского на сумму 958 071,29 руб. (увеличен объем работ на 10%), по объекту на ул. Югова на сумму 79 440,85 руб. (увеличен объем работ на 2,45%).

По всем объектам ремонта дорог заключены контракты с ОАО «Центр технического контроля и качества дорожных работ» на оказание услуг по строительному контролю, осуществляемому заказчиком, при выполнении работ по ремонту дорог на общую сумму 445 268,96 руб.

В июне и июле 2015 г. было заключено два муниципальных контракта с ОАО «Куртамышское ДРСП» на выполнение работ по ямочному ремонту (с применением холодной асфальтобетонной смеси) толщиной 8 см автомобильных дорог общего пользования местного значения, были устранены выбоины на проезжей части общей площадью 67,5 м2 по ул.: 22 Партсъезда, Спортивная, Пригородная, пр. Ленина. Стоимость работ составила 72 797,40 руб.

В августе 2015 г. специалистами ООО «УралСибСтрой» была проведена контрольная проверка состояния объекта в гарантийный период по ул. Югова (в районе КСШ №2), в результате которой было выявлено очень большое количество дефектов асфальто-бетонного покрытия, состояния бортовых камней, состояния пешеходных ограждений. 04.09.2015 г. предписание на устранение дефектов было вручено представителям ООО «Автомир», до настоящего времени подрядчик не приступил к устранению выявленных дефектов. 06.10.2015 г. в прокуратуру Куртамышского района было направлено заявление с просьбой дать правовую оценку действий уполномоченных и ответственных лиц ООО «Автомир» и привлечения их к ответственности в соответствии с уголовным и административным законодательством РФ.

Зам. Главы города Куртамыша					С.Ю.Глебов